Documento Técnico
API REST Ecommerce

Laravel 13 + MySQL + Swagger/OpenAPI + PayPal Sandbox + ngrok

Versión del documento: 1.0 | Fecha: 12 de mayo de 2026 | Base de datos: ecommerce

Objetivo del documento Definir el mapa técnico de endpoints necesarios para construir un MVP funcional de ecommerce consumible desde cualquier frontend: Flutter, React, Vue, Angular, apps móviles, Postman o clientes externos. Este documento no incluye implementación de código; sirve como guía de arquitectura API, módulos, seguridad, flujos y documentación Swagger.

# Contenido

1. Alcance del MVP y supuestos técnicos

2. Estructura detectada en la base de datos

3. Convenciones generales de API

4. Endpoints públicos para catálogo

5. Endpoints privados para cliente autenticado

6. Flujo de checkout y pagos con PayPal + ngrok

7. Endpoints administrativos sugeridos para segunda etapa

8. Orden recomendado de desarrollo paso a paso

9. Checklist final para Swagger y pruebas

# 1. Alcance del MVP

El MVP busca exponer una API REST profesional para un ecommerce en Laravel 13, usando MySQL como base de datos, Sanctum como autenticación por token y Swagger/OpenAPI para documentación interactiva.

La API debe permitir que un frontend pueda listar productos, buscar, filtrar, ver detalle, registrarse, iniciar sesión, gestionar carrito, guardar favoritos, crear direcciones, realizar checkout, pagar con PayPal y consultar órdenes.

## 1.1 Módulos funcionales del MVP

Autenticación de clientes con token Bearer.

Catálogo público: categorías, marcas y productos.

Carrito persistente asociado al usuario autenticado.

Lista de deseos o favoritos.

Direcciones de envío del cliente.

Checkout con creación de orden y detalle de productos.

Pago con PayPal en modo sandbox, probado localmente con ngrok.

Historial y detalle de órdenes.

Reseñas de productos.

Documentación Swagger para todos los endpoints.

## 1.2 Supuestos técnicos

Base URL sugerida: /api/v1.

Formato de respuesta: JSON.

Autenticación: Laravel Sanctum con Authorization: Bearer {token}.

Los endpoints públicos no requieren token.

Los endpoints privados requieren usuario autenticado con role customer o admin según corresponda.

Los endpoints administrativos quedan fuera del primer MVP funcional, pero se listan como segunda etapa.

El pago del MVP se realizará con PayPal; stripe y bank_transfer pueden mantenerse como valores de base de datos para futuras integraciones.

# 2. Estructura detectada en la base de datos ecommerce

La base de datos adjunta contiene las tablas necesarias para un ecommerce funcional. El diseño soporta catálogo, usuarios, carrito, wishlist, direcciones, órdenes, detalle de órdenes, pagos y reseñas.

| Tabla | Uso principal | Campos clave | Comentario técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| users | Clientes y administradores | id, name, email, password, phone, role, address | users.email único; role: admin/customer. |
| categories | Categorías de productos | id, name, slug, description | slug único para URLs limpias. |
| brands | Marcas de productos | id, name, slug, description | slug único. |
| products | Catálogo de productos | category_id, brand_id, name, slug, price, price2, stock, image, status | status active/inactive; relaciones con categories y brands. |
| cart | Carrito persistente por usuario | user_id, product_id, quantity, price, sub_total | Permite continuar compra después del login. |
| wishlists | Lista de deseos | user_id, product_id | Relación simple usuario-producto. |
| shipping_addresses | Direcciones de envío | user_id, address, city, state, zip_code, country | Una o varias direcciones por usuario. |
| orders | Pedidos | user_id, user_address_id, total_price, status | Estados: pending, paid, shipped, cancelled. |
| order_items | Detalle de pedidos | order_id, product_id, quantity, price, subtotal | Historial de productos comprados. |
| payments | Pagos | order_id, payment_method, amount, transaction_id, transaction_json, status | Métodos: paypal, stripe, bank_transfer. Para MVP se usará PayPal. |
| reviews | Reseñas | user_id, product_id, rating, comment | Rating entero; se recomienda validar 1 a 5. |
| personal_access_tokens | Tokens API | tokenable_type, tokenable_id, token, abilities, expires_at | Base para Laravel Sanctum. |

Observación importante sobre migraciones Como la base de datos ya fue creada y restaurada, se recomienda NO ejecutar migrate:fresh. Para este proyecto es mejor crear modelos y controladores respetando las tablas actuales, y solo crear nuevas migraciones si realmente se necesita modificar la estructura.

# 3. Convenciones generales de API

## 3.1 Prefijo y versionado

Base URL local: http://127.0.0.1:8000/api/v1 Base URL temporal con ngrok para PayPal/webhooks: https://TU-SUBDOMINIO-NGROK.ngrok-free.app/api/v1

## 3.2 Seguridad

Los endpoints privados deben usar middleware de autenticación con Sanctum. En Swagger se debe declarar el esquema Bearer para permitir probar endpoints protegidos desde la documentación.

Header requerido en endpoints privados: Authorization: Bearer {token} Accept: application/json

## 3.3 Formato estándar de respuesta exitosa

{ "success": true, "message": "Operación realizada correctamente", "data": {} }

## 3.4 Formato estándar de error de validación

{ "success": false, "message": "Error de validación", "errors": { "email": ["El correo ya se encuentra registrado"] } }

## 3.5 Códigos HTTP recomendados

| Código | Uso | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 200 | Consulta o actualización correcta | Usar para GET, PUT o confirmaciones exitosas. |
| 201 | Recurso creado | Usar en registro, creación de dirección, carrito, orden o reseña. |
| 400 | Solicitud inválida | Usar cuando el flujo no puede completarse por lógica de negocio. |
| 401 | No autenticado | Token ausente, vencido o inválido. |
| 403 | No autorizado | Usuario autenticado sin permisos sobre el recurso. |
| 404 | No encontrado | Producto, orden, dirección o recurso inexistente. |
| 422 | Validación fallida | Errores de campos requeridos o formatos incorrectos. |
| 500 | Error interno | Debe registrarse en logs, no devolver trazas al frontend. |

# 4. Endpoints públicos del MVP

Estos endpoints permiten construir la parte pública de cualquier frontend: home, catálogo, filtros, búsqueda, detalle de producto y reseñas visibles.

| Método | Endpoint | Auth | Tag Swagger | Descripción | Parámetros | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/categories | No | Catálogo | Lista todas las categorías activas. | Filtros opcionales: search, per_page. | categories[] |
| GET | /api/v1/categories/{slug} | No | Catálogo | Muestra una categoría específica por slug. | Path: slug. | category |
| GET | /api/v1/categories/{slug}/products | No | Catálogo | Lista productos activos de una categoría. | Path: slug. Query: page, per_page, sort. | products paginados |
| GET | /api/v1/brands | No | Catálogo | Lista todas las marcas. | Filtros opcionales: search, per_page. | brands[] |
| GET | /api/v1/brands/{slug} | No | Catálogo | Muestra una marca específica por slug. | Path: slug. | brand |
| GET | /api/v1/brands/{slug}/products | No | Catálogo | Lista productos activos de una marca. | Path: slug. Query: page, per_page, sort. | products paginados |
| GET | /api/v1/products | No | Productos | Lista productos activos con paginación y filtros. | Query: search, category_id, brand_id, min_price, max_price, sort, per_page. | products paginados |
| GET | /api/v1/products/featured | No | Productos | Productos destacados o recientes para portada. | Query: limit. | products[] |
| GET | /api/v1/products/search | No | Productos | Búsqueda rápida de productos. | Query requerido: q. | products[] |
| GET | /api/v1/products/{slug} | No | Productos | Detalle completo de producto. | Path: slug. | product con category, brand, reviews_summary |
| GET | /api/v1/products/{product_id}/reviews | No | Reseñas | Lista reseñas visibles del producto. | Path: product_id. Query: page, per_page. | reviews paginadas |

## 4.1 Comentarios técnicos para endpoints públicos

GET /products debe devolver solo productos con status=active para evitar mostrar productos desactivados.

El detalle del producto debe incluir categoría, marca, precio principal, precio promocional si existe, stock, imagen y resumen de reseñas.

La búsqueda debe aceptar coincidencias por nombre, descripción, categoría o marca según la necesidad del frontend.

Se recomienda paginar los listados públicos para evitar respuestas pesadas, especialmente porque la tabla products ya contempla alto volumen de registros.

Los endpoints por slug ayudan a crear URLs limpias en frontends web y apps con deep linking.

## 4.2 Filtros sugeridos para productos

GET /api/v1/products?search=laptop GET /api/v1/products?category_id=1 GET /api/v1/products?brand_id=2 GET /api/v1/products?min_price=100&max_price=500 GET /api/v1/products?sort=price_asc GET /api/v1/products?sort=price_desc GET /api/v1/products?per_page=12&page=1

# 5. Endpoints privados del MVP

Estos endpoints requieren autenticación, salvo register, login y los retornos/webhooks de PayPal. Son los endpoints mínimos para que un cliente pueda comprar dentro del ecommerce.

| Método | Endpoint | Auth | Tag Swagger | Descripción | Request / Parámetros | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | No | Auth | Registrar un cliente. | name, email, password, password_confirmation, phone opcional. | user + token |
| POST | /api/v1/auth/login | No | Auth | Iniciar sesión y generar token Sanctum. | email, password. | user + token |
| GET | /api/v1/auth/me | Sí | Auth | Obtener usuario autenticado. | Bearer token. | user |
| POST | /api/v1/auth/logout | Sí | Auth | Cerrar sesión y revocar token actual. | Bearer token. | message |
| GET | /api/v1/profile | Sí | Perfil | Mostrar datos del cliente. | Bearer token. | user |
| PUT | /api/v1/profile | Sí | Perfil | Actualizar datos básicos del cliente. | name, phone, address. | user actualizado |
| PUT | /api/v1/profile/password | Sí | Perfil | Cambiar contraseña del cliente. | current_password, password, password_confirmation. | message |
| GET | /api/v1/cart | Sí | Carrito | Ver carrito del usuario. | Bearer token. | items + totals |
| POST | /api/v1/cart | Sí | Carrito | Agregar producto al carrito. | product_id, quantity. | cart_item |
| PUT | /api/v1/cart/{id} | Sí | Carrito | Actualizar cantidad de un item. | Path: id. Body: quantity. | cart_item actualizado |
| DELETE | /api/v1/cart/{id} | Sí | Carrito | Eliminar item del carrito. | Path: id. | message |
| DELETE | /api/v1/cart/clear | Sí | Carrito | Vaciar carrito completo. | Bearer token. | message |
| GET | /api/v1/cart/summary | Sí | Carrito | Resumen de carrito. | Bearer token. | subtotal, total, items_count |
| GET | /api/v1/wishlist | Sí | Wishlist | Ver productos guardados. | Bearer token. | wishlist[] |
| POST | /api/v1/wishlist | Sí | Wishlist | Agregar producto a favoritos. | product_id. | wishlist_item |
| DELETE | /api/v1/wishlist/{product_id} | Sí | Wishlist | Quitar producto de favoritos. | Path: product_id. | message |
| POST | /api/v1/wishlist/toggle | Sí | Wishlist | Alternar favorito según estado actual. | product_id. | is_favorite |
| GET | /api/v1/shipping-addresses | Sí | Direcciones | Listar direcciones del cliente. | Bearer token. | addresses[] |
| POST | /api/v1/shipping-addresses | Sí | Direcciones | Crear dirección de envío. | address, city, state, zip_code, country. | address |
| GET | /api/v1/shipping-addresses/{id} | Sí | Direcciones | Ver una dirección propia. | Path: id. | address |
| PUT | /api/v1/shipping-addresses/{id} | Sí | Direcciones | Actualizar una dirección propia. | Path: id + campos editables. | address actualizado |
| DELETE | /api/v1/shipping-addresses/{id} | Sí | Direcciones | Eliminar dirección propia. | Path: id. | message |
| GET | /api/v1/checkout | Sí | Checkout | Obtener resumen previo a compra. | shipping_address_id opcional. | cart + address + totals |
| POST | /api/v1/checkout/place-order | Sí | Checkout | Crear orden desde carrito. | shipping_address_id, payment_method=paypal. | order + payment pendiente |
| GET | /api/v1/orders | Sí | Órdenes | Listar pedidos del usuario. | Query: status, page, per_page. | orders paginadas |
| POST | /api/v1/orders | Sí | Órdenes | Crear orden alternativa desde carrito. | shipping_address_id. | order |
| GET | /api/v1/orders/{id} | Sí | Órdenes | Ver detalle de una orden propia. | Path: id. | order + items + payment |
| POST | /api/v1/orders/{id}/cancel | Sí | Órdenes | Cancelar orden pendiente. | Path: id. | order cancelada |
| GET | /api/v1/payments | Sí | Pagos | Listar pagos asociados al usuario. | Query: status, page. | payments paginados |
| GET | /api/v1/payments/{id} | Sí | Pagos | Detalle de pago. | Path: id. | payment |
| POST | /api/v1/payments/paypal/create/{order_id} | Sí | PayPal | Crear orden PayPal y obtener URL de aprobación. | Path: order_id. | approval_url + paypal_order_id |
| GET | /api/v1/payments/paypal/success | No | PayPal | Retorno exitoso de PayPal. | Query: token, PayerID. | payment completed + order paid |
| GET | /api/v1/payments/paypal/cancel | No | PayPal | Retorno cancelado de PayPal. | Query: token opcional. | payment pending/cancelled message |
| POST | /api/v1/payments/paypal/webhook | No | PayPal | Webhook PayPal para confirmación asíncrona. | Payload PayPal. URL pública con ngrok. | message |
| POST | /api/v1/products/{product_id}/reviews | Sí | Reseñas | Crear reseña de producto. | rating, comment. | review |
| PUT | /api/v1/reviews/{id} | Sí | Reseñas | Editar reseña propia. | rating, comment. | review actualizado |
| DELETE | /api/v1/reviews/{id} | Sí | Reseñas | Eliminar reseña propia. | Path: id. | message |

## 5.1 Endpoints privados mínimos para frontend cliente

POST /api/v1/auth/register POST /api/v1/auth/login GET /api/v1/auth/me POST /api/v1/auth/logout GET /api/v1/profile PUT /api/v1/profile PUT /api/v1/profile/password GET /api/v1/cart POST /api/v1/cart PUT /api/v1/cart/{id} DELETE /api/v1/cart/{id} DELETE /api/v1/cart/clear GET /api/v1/cart/summary GET /api/v1/wishlist POST /api/v1/wishlist DELETE /api/v1/wishlist/{product_id} POST /api/v1/wishlist/toggle GET /api/v1/shipping-addresses POST /api/v1/shipping-addresses GET /api/v1/shipping-addresses/{id} PUT /api/v1/shipping-addresses/{id} DELETE /api/v1/shipping-addresses/{id} GET /api/v1/checkout POST /api/v1/checkout/place-order GET /api/v1/orders GET /api/v1/orders/{id} POST /api/v1/orders/{id}/cancel POST /api/v1/payments/paypal/create/{order_id} GET /api/v1/payments/paypal/success GET /api/v1/payments/paypal/cancel POST /api/v1/payments/paypal/webhook POST /api/v1/products/{product_id}/reviews PUT /api/v1/reviews/{id} DELETE /api/v1/reviews/{id}

## 5.2 Reglas de negocio recomendadas

Un usuario solo debe acceder a su propio carrito, wishlist, direcciones, órdenes, pagos y reseñas.

Al agregar al carrito se debe validar que el producto exista, esté activo y tenga stock suficiente.

Al actualizar cantidad se debe recalcular sub_total usando el precio vigente del producto o el precio guardado según la estrategia elegida.

Al crear la orden desde checkout se debe copiar precio, cantidad y subtotal a order_items para preservar el historial aunque el producto cambie de precio después.

La orden debe iniciar con status=pending hasta que PayPal confirme el pago.

Cuando PayPal confirme correctamente, orders.status debe pasar a paid y payments.status a completed.

Una orden paid no debería cancelarse desde el frontend cliente; la cancelación debería gestionarla admin o soporte.

Una reseña debe pertenecer al usuario autenticado y al producto indicado. Se recomienda permitir una sola reseña por usuario y producto.

# 6. Flujo de checkout y pago con PayPal + ngrok

El pago del MVP se realizará con PayPal en modo sandbox. Como el proyecto corre localmente, ngrok permitirá exponer temporalmente el backend para que PayPal pueda redirigir al usuario y enviar webhooks.

## 6.1 Flujo general de compra

| Paso | Actor | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Agrega productos al carrito. | Items registrados en cart. |
| 2 | Cliente | Selecciona o crea dirección de envío. | shipping_address_id disponible. |
| 3 | Frontend | Consulta GET /checkout. | Resumen de carrito, dirección y totales. |
| 4 | Frontend | Envía POST /checkout/place-order. | Se crea order pending, order_items y payment pending. |
| 5 | Frontend | Llama POST /payments/paypal/create/{order_id}. | Backend crea orden en PayPal y devuelve approval_url. |
| 6 | Cliente | Aprueba pago en PayPal Sandbox. | PayPal redirige a success_url. |
| 7 | Backend | Captura el pago en /paypal/success o webhook. | Payment completed y order paid. |
| 8 | Frontend | Consulta GET /orders/{id}. | Muestra confirmación de compra. |

## 6.2 Endpoints PayPal recomendados

| Método | Endpoint | Uso | Auth | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/payments/paypal/create/{order_id} | Crear orden PayPal | Sí | Devuelve approval_url para redirigir al cliente. |
| GET | /api/v1/payments/paypal/success | Retorno exitoso | No | Recibe token y PayerID; captura/valida el pago. |
| GET | /api/v1/payments/paypal/cancel | Retorno cancelado | No | Permite informar al frontend que el cliente canceló. |
| POST | /api/v1/payments/paypal/webhook | Webhook PayPal | No | PayPal notifica eventos de pago de forma asíncrona. |

## 6.3 Uso de ngrok para pruebas locales

Para pruebas, el servidor Laravel local puede ejecutarse con php artisan serve y ngrok puede exponer el puerto 8000. La URL generada por ngrok debe utilizarse como base pública para las URLs de retorno y webhook de PayPal.

Servidor Laravel local: php artisan serve Exponer puerto local: ngrok http 8000 Ejemplo de URL generada: https://abcd-1234.ngrok-free.app Success URL para PayPal: https://abcd-1234.ngrok-free.app/api/v1/payments/paypal/success Cancel URL para PayPal: https://abcd-1234.ngrok-free.app/api/v1/payments/paypal/cancel Webhook URL para PayPal: https://abcd-1234.ngrok-free.app/api/v1/payments/paypal/webhook

## 6.4 Eventos PayPal a considerar

CHECKOUT.ORDER.APPROVED: el cliente aprobó el pago, pero aún puede requerirse captura según integración.

PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED: la captura fue completada y el pago debe marcarse como completed.

PAYMENT.CAPTURE.DENIED o FAILED: el pago debe marcarse como failed o mantenerse pendiente según respuesta.

El backend debe guardar transaction_id y transaction_json para auditoría dentro de la tabla payments.

Recomendación para PayPal Aunque el retorno success puede actualizar el pago, el webhook debe considerarse la fuente más confiable para confirmar eventos asíncronos. En pruebas con ngrok se debe verificar que la URL pública esté activa y configurada en PayPal Developer Dashboard.

# 7. Endpoints administrativos sugeridos para segunda etapa

Estos endpoints no son obligatorios para el primer MVP cliente, pero son necesarios para un backoffice o panel administrativo. Se recomienda protegerlos con middleware auth:sanctum y validación de role=admin.

| Método | Endpoint | Rol | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/admin/dashboard | Admin | Indicadores principales: ventas, órdenes, pagos, clientes y productos. |
| GET | /api/v1/admin/products | Admin | Listar productos para mantenimiento. |
| POST | /api/v1/admin/products | Admin | Crear producto. |
| PUT | /api/v1/admin/products/{id} | Admin | Actualizar producto. |
| DELETE | /api/v1/admin/products/{id} | Admin | Eliminar o desactivar producto. |
| GET | /api/v1/admin/categories | Admin | Listar categorías. |
| POST | /api/v1/admin/categories | Admin | Crear categoría. |
| PUT | /api/v1/admin/categories/{id} | Admin | Actualizar categoría. |
| DELETE | /api/v1/admin/categories/{id} | Admin | Eliminar categoría. |
| GET | /api/v1/admin/brands | Admin | Listar marcas. |
| POST | /api/v1/admin/brands | Admin | Crear marca. |
| PUT | /api/v1/admin/brands/{id} | Admin | Actualizar marca. |
| DELETE | /api/v1/admin/brands/{id} | Admin | Eliminar marca. |
| GET | /api/v1/admin/orders | Admin | Listar todas las órdenes. |
| GET | /api/v1/admin/orders/{id} | Admin | Ver detalle de orden. |
| PUT | /api/v1/admin/orders/{id}/status | Admin | Actualizar estado: pending, paid, shipped, cancelled. |
| GET | /api/v1/admin/payments | Admin | Auditar pagos. |
| GET | /api/v1/admin/users | Admin | Listar clientes y administradores. |

## 7.1 Comentario técnico sobre roles

La tabla users incluye role con valores admin y customer. Para el panel admin, se recomienda crear un middleware adicional que valide el rol antes de permitir operaciones de mantenimiento o consultas globales.

# 8. Orden recomendado de desarrollo paso a paso

Este orden reduce riesgos porque primero se construyen las piezas que luego serán reutilizadas por checkout y pagos.

| Orden | Módulo | Trabajo técnico | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base técnica | Confirmar Laravel 13, Swagger, Sanctum, conexión MySQL y endpoint /api/test funcionando. | Proyecto listo para crecer sin romper la base. |
| 2 | Modelos y relaciones | Crear o ajustar modelos Eloquent según tablas existentes: User, Product, Category, Brand, Cart, Wishlist, ShippingAddress, Order, OrderItem, Payment, Review. | Relaciones disponibles para respuestas limpias. |
| 3 | Autenticación | Register, login, me y logout con Sanctum. | Frontend puede iniciar sesión y consumir endpoints privados. |
| 4 | Catálogo público | Categorías, marcas, productos, filtros y detalle por slug. | Home, listado, búsqueda y detalle del producto. |
| 5 | Carrito | Agregar, actualizar, eliminar, limpiar y resumir carrito. | Base directa para checkout. |
| 6 | Wishlist | Guardar favoritos y alternar estado. | Mejora experiencia del cliente. |
| 7 | Direcciones | CRUD de direcciones del cliente. | Datos necesarios para confirmar compra. |
| 8 | Checkout | Validar carrito, stock, dirección y crear orden pendiente con items. | Genera una orden lista para pago. |
| 9 | PayPal + ngrok | Crear orden PayPal, redireccionar a aprobación, capturar retorno y recibir webhook público. | Pruebas reales en sandbox desde frontend y backend local. |
| 10 | Órdenes | Historial de pedidos y detalle con items y pago. | Cliente puede consultar su compra. |
| 11 | Reseñas | Crear, editar y eliminar reseñas propias. | Valor social del producto. |
| 12 | Swagger completo | Documentar requests, responses, errores, seguridad Bearer y tags. | Cualquier frontend puede consumir la API. |
| 13 | Admin API | Módulos administrativos para catálogo, órdenes, pagos y usuarios. | Backoffice para gestión posterior al MVP. |

## 8.1 Sprint sugerido para un MVP rápido

| Sprint | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base API + Auth + Swagger | Modelos iniciales, relaciones, auth register/login/me/logout y documentación Swagger. |
| Sprint 2 | Catálogo público | Categorías, marcas, productos, filtros, búsqueda y detalle. |
| Sprint 3 | Cliente autenticado | Perfil, carrito, wishlist y direcciones. |
| Sprint 4 | Compra | Checkout, órdenes, order_items y validaciones de stock. |
| Sprint 5 | PayPal | Creación de pago, success, cancel, webhook con ngrok y actualización de estados. |
| Sprint 6 | Post-compra | Historial de órdenes, detalle, reseñas y limpieza final de Swagger. |

# 9. Checklist Swagger/OpenAPI

Agrupar endpoints por tags: Auth, Profile, Categories, Brands, Products, Cart, Wishlist, Shipping Addresses, Checkout, Orders, PayPal, Reviews, Admin.

Declarar seguridad Bearer para endpoints privados.

Documentar requests con ejemplos reales de body JSON.

Documentar responses 200, 201, 401, 403, 404, 422 y 500 según cada endpoint.

Usar schemas reutilizables para Product, Category, Brand, CartItem, Order, OrderItem, Payment, Review y User.

Evitar que errores de validación devuelvan HTML; siempre debe responder JSON.

Probar cada endpoint desde Swagger y Postman antes de conectarlo al frontend.

Regenerar Swagger después de cada cambio importante.

# 10. Checklist de pruebas para el MVP

| Módulo | Prueba mínima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Auth | Registrar cliente, login, consultar /me y logout. | Token válido, usuario correcto y token revocado al salir. |
| Productos | Listar, filtrar y ver detalle. | Solo productos activos, paginados y con relaciones. |
| Carrito | Agregar producto, cambiar cantidad, eliminar y limpiar. | Totales recalculados correctamente. |
| Wishlist | Agregar, quitar y toggle. | Estado favorito consistente. |
| Direcciones | Crear, editar, listar y eliminar. | Usuario solo ve sus direcciones. |
| Checkout | Crear orden desde carrito. | Order pending, items copiados, payment pending. |
| PayPal | Crear pago, aprobar en sandbox, retornar y webhook. | Payment completed y order paid. |
| Órdenes | Listar y ver detalle. | Cliente solo accede a sus pedidos. |
| Reseñas | Crear, editar y eliminar reseña. | Validación de rating y propiedad del recurso. |

# 11. Recomendación final de arquitectura

Para mantener el proyecto limpio, cada módulo debería tener su propio controlador API, requests de validación y recursos de respuesta. Esto facilitará documentar con Swagger y consumir la API desde cualquier frontend sin acoplar la lógica al diseño visual.

Controladores sugeridos: AuthController, ProfileController, CategoryController, BrandController, ProductController, CartController, WishlistController, ShippingAddressController, CheckoutController, OrderController, PaymentController, PayPalController, ReviewController.

Requests sugeridos: RegisterRequest, LoginRequest, AddCartRequest, UpdateCartRequest, ShippingAddressRequest, PlaceOrderRequest, ReviewRequest.

Resources sugeridos: UserResource, ProductResource, CategoryResource, BrandResource, CartItemResource, OrderResource, PaymentResource, ReviewResource.

Rutas separadas en api.php por grupo: públicas, privadas y admin.

Middleware recomendado: auth:sanctum para privados y auth:sanctum + role:admin para administración.

Cierre Con este mapa técnico ya se puede iniciar el desarrollo paso a paso. La primera implementación recomendada será Auth + modelos y relaciones, luego catálogo público, carrito y finalmente checkout con PayPal usando ngrok para pruebas locales.